四川船城博润建设有限责任公司

资中县水南片区城市更新补短项目（三阶段）

机械租赁招标公告

编号：船城博润2026-04

- 项目名称

- 资中县水南片区城市更新补短项目（三阶段）

二、采购单位

四川船城博润建设有限责任公司

- 三、项目地点

- 资中县水南镇

- 四、项目建设主要内容

河联坝北线挡墙涉及开挖土石方工程约25万立方米，填方约50万立方米。

- 五、项目建设工期

建设工期为2026年3月-2026年8月（共150日历天）。

- 六、招标控制价

- 本次实施机械租赁暂定招标总金额为 400万元，开挖、转运一、二、三、四类表层土招标控制含税单价为7.5元/m³(含内转1公里以内),回填碾压含税单价5元/m³，开挖、转运石方招标控制含税单价为12.5元/m³(含内转1公里以内)，土石方外运含税单价1.5元/m³/Km,具体以实际工程量结算。

- 七、供应商须提供的资格审查资料

（一）资质要求：具备独立企业法人资格；具有民事承担责任能力；在经营活动中没有重大违法违规记录。

（二）业绩要求：无。

（三）人员要求：无。

（四）其他要求

1、工期：保证按照施工合同如期完成，如因自身原因拖延工期自愿接受合同总价的1%/天的罚款，罚款总额不超过合同价。

2、安全及文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》要求标准，每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成公司下达的安全文明施工指令。

3、扬尘治理：满足《四川省建筑施工工地扬尘防治检查标准》和市县相关的规定，施工围挡、覆盖与绿化、车辆冲洗、场地硬化、湿法作业、渣土车辆密闭运输等方面全部符合要求。

八、投标诚意金和履约保证金

（一）投标诚意金：投标最高限价的1%，以银行转账方式全额提交。

（二）履约保证金：中标价的10%（以银行转账方式全额提交），中标通知书下达后5个工作日之内必须缴纳履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。其他投标单位缴纳的诚意金在3个工作日内无息退还。

九、报名方式

(一)报名时间：投标人需在2026 年1月27日上午9：00至2026 年1月29日17时00 分（北京时间）期间，完成网上报名操作。

(二)报名及文件获取平台：登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（网址：www.zzjyzx.org.cn）进行注册，注册登录账号后方可报名、下载招标文件等。报名资格不得转让。

(三)若招标文件存在澄清、修改、更正、延期等调整，所有相关信息将统一在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站发布。请各投标人务必定期、及时查阅网站公布的最新信息，若因未关注或未及时获取相关信息导致的一切不利后果，由投标人自行承担。

（四）会员注册操作步骤如下：

（1）登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（网址：www.zzjyzx.org.cn）首页，进入“注册/登录”栏进行注册；

（2）注册/登录及报名具体流程和办法，请参看“办事指南”中的《国企采购投标人企业信息注册和文件领取手册》。

（3）平台技术咨询电话：0832-2022570

（五）开标时间：2026年2月2日上午9：30

（六）开标地点：资中县公共资源交易中心(资中县水南镇资州大道南二段312号-A区还房2号商业楼4楼)。

（七）招标人咨询电话：0832-6222622

（八）投标报名费用200元，需于报名期间通过银行转账的方式转至招标人账户（备注：项目名称）

账户名称：四川船城博润建设有限责任公司

开户账号：41240120000053390

开户银行：四川资中农村商业银行股份有限公司

注：投标诚意金需在2026年1月29日17：00以前缴纳至招标人指定账户

账户名称：四川船城博润建设有限责任公司

开户账号：41240120000053390

开户银行：四川资中农村商业银行股份有限公司

十、联系方式

招标人：四川船城博润建设有限责任公司

地址：四川省资中县水南镇竹花路57号

联系人：林女士

电话：0832-6222622

四川船城博润建设有限责任公司

2026年1月26日