一、项目概述

该项目为资中县银山镇碾子湾村水土流失综合治理工程采购项目，要求符合相关资质、有实力、品质好、服务优的供应商参与本项目磋商。

二、项目需求

1. 项目名称：资中县银山镇碾子湾村水土流失综合治理工程采购项目

2. 项目清单

请双击括号处打开工程量清单及图纸（  错误!嵌入对象无效。   ）

若无法打开，请到内江市公共资源交易中心资中县分中心官网http://zz.njztb.cn政府采购公告附件处下载。

3、项目要求

3.1技术（服务）、质量要求：

综合整治坡耕地580亩，配套截排水工程3624m（0.2×0.3m截排水沟758m，0.4×0.4m截排水沟2070m，0.6×0.6m截排水沟796m），整治蓄水池9口，新建沉沙池40处，整治山坪塘5座，涵管工程39处，道路工程2375m（0.8m宽田间路245m，1.0m宽田间路545m，1.5m宽田间路928m，3.5m宽机耕道657m），下田坡道8座，项目公示牌1座，沟道治理工程25m。

▲项目经理：具备水利水电工程专业二级或以上建造师执业资格，且具有有效期内的“安全考核合格B证”。

▲技术负责人：具备水利水电工程相关专业中级以上职称。

3.2服务要求：

按照国家水土保持工程技术标准。

3.3履约能力要求

履约保证金为政府采购合同金额的8%。

3.4验收标准与要求

（1）验收标准以磋商文件服务内容及要求和相关行业标准为准。符合现行

水土保持工程建设规范合格标准。

（2）成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.项目完成时间与地点：

完成时间：

工期：合同签订后60天内完成施工和组织验收工作。

缺陷责任期： 12  个月

完成地点：资中县银山镇碾子湾村

5、合同款支付条件与方式：

（1）质保金：合同总价的  3  %。

（2）支付方式：甲方在拨付工程款时、根据工程进度，乙方在项目开工后可拨付30%的启动资金，工程完工并经镇、县验收合格后，乙方缴纳财政补助资金的30%作为项目保证金，可申请拨付工程补助总价的100%。待审计完成后，按审定金额的97%计算（若审定金额超过财政补助金额，财政补助金额不变），在项目保证金中拨付剩余未支付部分，审定金额的3%作为质保金，待工程竣工验收合格并使用一年后，复查验收工程无质量问题，由乙方提出申请，经审核后方可拨付工程质保金；若工程质量存在问题，应将工程质量保证金转作维修等费用。

甲方扣除总价的8%作为履约保证金(含民工保证金)，待工程结束后验收合格无违约和民工纠纷，一个月内将扣除款项支付乙方。

说明

1、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）若涉及信息安全产品，供应商需提供产品供应商由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2、相关标识：

打“△”号的为本次采购的核心产品；打“▲”号的为“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；打“★”号的为“重要指标”；其他的为“一般指标”。